|  | ПРИЛОЖЕНИЕ 3 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от ________________ № ____ |
| --- | --- |

Адресный перечень дворовых территорий МКД,

подлежащих благоустройству в 2018-2030 годах

| № п/п |  | Адрес дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Дворовые территории, благоустроенные в 2018 году |  |  |  |
| 1 | 1 | п. Мехзавод, квартал 15, д.18 | Благоустройство двора |
| 2 | 2 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 1, 3 | Благоустройство двора |
| 3 | 3 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 19 | Благоустройство двора |
| 4 | 4 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 5 | Благоустройство двора |
| 5 | 5 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 25 | Благоустройство двора |
| 6 | 6 | п. Мехзавод, квартал 2, д. 43 | Благоустройство двора |
| 7 | 7 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 17 | Благоустройство двора |
| 8 | 8 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 19 | Благоустройство двора |
| 9 | 9 | п. Береза, квартал 4, д. 5 | Благоустройство двора |
| 10 | 10 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.26, 28 | Благоустройство двора |
| 11 | 11 | п. Мехзавод, квартал 11, д. 30 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, благоустроенные в 2019 году |  |  |  |
| 12 | 1 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 46А | Благоустройство двора |
| 13 | 2 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 23 (д.17,19) | Благоустройство двора |
| 14 | 3 | п. Мехзавод, квартал 12, д. 6 | Благоустройство двора |
| 15 | 4 | п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д. 11 | Благоустройство двора |
| 16 | 5 | п. Мехзавод, квартал 13, д. 9 (5, 6, 7, 8) | Благоустройство двора |
| 17 | 6 | п. Мехзавод, квартал 6, д.4 | Благоустройство двора |
| 18 | 7 | п. Мехзавод, квартал 6, д. 5 | Благоустройство двора |
| 19 | 8 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 6 | Благоустройство двора |
| 20 | 9 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 12 | Благоустройство двора |
| 21 | 10 | п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 1 | Благоустройство двора |
| 22 | 11 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 7 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, благоустроенные в 2020 году |  |  |  |
| 23 | 1 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д.11 | Благоустройство двора |
| 24 | 2 | п. Береза, квартал 3, д. 8 | Благоустройство двора |
| 25 | 3 | п. Береза, квартал 1, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 | Благоустройство двора |
| 26 | 4 | п. Мехзавод, квартал 16, д. 2,1,3,5,11,20,21 | Благоустройство двора |
| 27 | 5 | п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 17 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, благоустроенные в 2021 году |  |  |  |
| 28 | 1 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д.12 | Благоустройство двора |
| 29 | 2 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 10 | Благоустройство двора |
| 30 | 3 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д.21/11 | Благоустройство двора |
| 31 | 4 | п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д.1А, 3А, 1,3, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова д.2А | Благоустройство двора |
| 32 | 5 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 56,50,52,54 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, благоустроенные в 2022 году |  |  |  |
| 33 | 1 | п. Прибрежный, ул. Труда, д. 20,22 | Благоустройство двора |
| 34 | 2 | п. Мехзавод, квартал 5, д. 5 | Благоустройство двора |
| 35 | 3 | п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 30 | Благоустройство двора |
| 36 | 4 | п. Мехзавод, квартал 16, д. 4 | Благоустройство двора |
| 37 | 5 | п. Мехзавод, квартал 2, д. 49, 44, 45, 46 | Благоустройство двора |
| 38 | 6 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д. 1/23 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2023 году |  |  |  |
| 39 | 1 | п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.13 | Благоустройство двора |
| 40 | 2 | п. Управленческий, ул. Коптевская, д.7 | Благоустройство двора |
| 41 | 3 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 22 | Благоустройство двора |
| 42 | 4 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д.24 | Благоустройство двора |
| 43 | 5 | п. Красная Глинка, квартал 4,д.24 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2024 году |  |  |  |
| 44 | 1 | п. Управленческий, ул. Коптевская, д. 5 | Благоустройство двора |
| 45 | 2 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 17, д.17а | Благоустройство двора |
| 46 | 3 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 29 | Благоустройство двора |
| 47 | 4 | п. Управленческий, ул. Зеленая, д.10,7,9 | Благоустройство двора |
| 48 | 5 | п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 2 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2025 году |  |  |  |
| 49 | 1 | п. Управленческий, ул. имени академика Н. Д. Кузнецова, д. 3, д.9 | Благоустройство двора |
| 50 | 2 | п. Мехзавод, квартал 2, д. 39, 40, 41, 42 | Благоустройство двора |
| 51 | 3 | п. Береза, квартал 3, д. 7, д. 6, д. 5 | Благоустройство двора |
| 52 | 4 | п. Южный, д. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 | Благоустройство двора |
| 53 | 5 | п. Красная Глинка, квартал 1, д. 9 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2026 году |  |  |  |
| 54 | 1 | п. Красная Глинка, квартал 2, д. 14, д. 15, д.17 | Благоустройство двора |
| 55 | 2 | п. Южный, д. 28, д. 4, 3, 2, 2А | Благоустройство двора |
| 56 | 3 | п. Мехзавод, квартал 7, д.10 | Благоустройство двора |
| 57 | 4 | п. Управленческий, ул. Ногина, д. 11 | Благоустройство двора |
| 58 | 5 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.27 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2027 году |  |  |  |
| 59 | 1 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.31,33 | Благоустройство двора |
| 60 | 2 | п. Мехзавод, квартал 11а, д. 1,2,32 | Благоустройство двора |
| 61 | 3 | п. Мехзавод, квартал 11, д. 23 | Благоустройство двора |
| 62 | 4 | п. Мехзавод, квартал 6, д.8 | Благоустройство двора |
| 63 | 5 | п. Мехзавод, квартал 11, д.26 | Благоустройство двора |
| 64 | 6 | п. Мехзавод, квартал 11, д. 24,25,29 | Благоустройство двора |
| 65 | 7 | п. Мехзавод, квартал 11, д. 28 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2028 году |  |  |  |
| 66 | 1 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 6 | Благоустройство двора |
| 67 | 2 | п. Мехзавод, квартал 12, д. 5 | Благоустройство двора |
| 68 | 3 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 4 | Благоустройство двора |
| 69 | 4 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 13 | Благоустройство двора |
| 70 | 5 | п. Мехзавод, квартал 7, д. 11 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2029 году |  |  |  |
| 71 | 1 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 16 | Благоустройство двора |
| 72 | 2 | п. Береза, квартал 4, д. 3 | Благоустройство двора |
| 73 | 3 | п. Прибрежный, ул. Труда, д.9 | Благоустройство двора |
| 74 | 4 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д. 5 | Благоустройство двора |
| 75 | 5 | п. Управленческий, ул. Парижской Коммуны, д. 28 | Благоустройство двора |
| Дворовые территории, запланированные к благоустройству в 2030 году |  |  |  |
| 76 | 1 | п. Управленческий, ул. имени академика Н.Д. Кузнецова, д.1/2 | Благоустройство двора |
| 77 | 2 | п. Управленческий, ул. Красногвардейская, д.8 | Благоустройство двора |
| 78 | 3 | п. Прибрежный, ул. Труда, д.3 | Благоустройство двора |
| 79 | 4 | п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 11 | Благоустройство двора |
| 80 | 5 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д. 8 | Благоустройство двора |
| 81 | 6 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.10 | Благоустройство двора |
| 82 | 7 | п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 15 | Благоустройство двора |
| 83 | 8 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.22 | Благоустройство двора |
| 84 | 9 | п. Береза, квартал 4, д.6 | Благоустройство двора |
| 85 | 10 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 10 | Благоустройство двора |
| 86 | 11 | п. Мехзавод, квартал 13, д. 15,д.16 | Благоустройство двора |
| 87 | 12 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.14 | Благоустройство двора |
| 88 | 13 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 58,60 | Благоустройство двора |
| 89 | 14 | п. Прибрежный, ул. Звездная, д. 7 | Благоустройство двора |
| 90 | 14 | п. Береза, квартал 4, д.4 | Благоустройство двора |
| 91 | 16 | п. Мехзавод, квартал 16, д. 7,15,16 | Благоустройство двора |
| 92 | 17 | п. Мехзавод, квартал 16, д. 13 | Благоустройство двора |
| 93 | 18 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д. 25 | Благоустройство двора |
| 94 | 19 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.16 | Благоустройство двора |
| 95 | 20 | п. Мехзавод, квартал 10, д. 18 | Благоустройство двора |
| 96 | 21 | п. Красная Глинка, квартал 1, д. 10 | Благоустройство двора |
| 97 | 22 | п. Красная Глинка, квартал 1, д. 5,7 | Благоустройство двора |
| 98 | 23 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.20 | Благоустройство двора |
| 99 | 24 | п. Мехзавод, квартал 13, д 16 | Благоустройство двора |
| 100 | 25 | п. Мехзавод, квартал 10, д. 1 | Благоустройство двора |
| 101 | 26 | п. Мехзавод, квартал 14, дом 5 | Благоустройство двора |
| 102 | 27 | п. Красная Глинка, квартал 4, д.15,д.16 | Благоустройство двора |
| 103 | 28 | п. Управленческий, ул. Солдатская д.10/13 | Благоустройство двора |
| 104 | 29 | п. Мехзавод, квартал 10, дом 15 | Благоустройство двора |
| 105 | 30 | п. Красная Глинка, квартал 5, д.2 ,4 | Благоустройство двора |
| 106 | 31 | п. Красная Глинка, квартал 4,д.6 | Благоустройство двора |
| 107 | 32 | п. Мехзавод, квартал 15, д. 8 | Благоустройство двора |
| 108 | 33 | п. Мехзавод, квартал 6, д. 9,10 | Благоустройство двора |
| 109 | 34 | п. Мехзавод, квартал 7, д. 2,3 | Благоустройство двора |
| 110 | 35 | п. Мехзавод, ул. Козелковская д. 3,5 | Благоустройство двора |
| 111 | 36 | п. Мехзавод, квартал 13, д. 10,1,2,3,4 | Благоустройство двора |
| 112 | 37 | п. Мехзавод, квартал 11, д. 31 | Благоустройство двора |
| 113 | 38 | п. Мехзавод, квартал 6, д. 6,7 | Благоустройство двора |
| 114 | 39 | п. Управленческий, ул. Симферопольская д. 5 | Благоустройство двора |
| 115 | 40 | п. Мехзавод, квартал 7,д. 13 | Благоустройство двора |
| 116 | 41 | п. Мехзавод, квартал 7, д. 14 | Благоустройство двора |
| 117 | 42 | п. Управленческий, ул. Гайдара д.6 | Благоустройство двора |
| 118 | 43 | п. Мехзавод, квартал 12, д.4 | Благоустройство двора |
| 119 | 44 | п. Береза, квартал 4,д.8 | Благоустройство двора |
| 120 | 45 | п. Красная Глинка, квартал 4,д.8 | Благоустройство двора |
| 121 | 46 | п. Красная Глинка, квартал 4 д.1 | Благоустройство двора |
| 122 | 47 | п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.10 | Благоустройство двора |
| 123 | 48 | п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.12,4 | Благоустройство двора |
| 124 | 49 | п. Управленческий, ул. Крайняя, д 19 | Благоустройство двора |
| 125 | 50 | п. Красная Глинка, квартал 4, д.25 | Благоустройство двора |
| 126 | 51 | п. Красная Глинка, ул. Батайская, д.9 | Благоустройство двора |
| 127 | 52 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.32 | Благоустройство двора |
| 128 | 53 | п. Управленческий, Красноглинское шоссе, д.37 | Благоустройство двора |
| 129 | 54 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.21 | Благоустройство двора |
| 130 | 55 | п. Красная Глинка, квартал 4, д.10,11,12 | Благоустройство двора |
| 131 | 56 | п. Береза, Аэропорт-3 | Благоустройство двора |
| 132 | 57 | п. Береза, квартал 4,д.11 | Благоустройство двора |
| 133 | 58 | п. Красная Глинка, квартал 1, д.24 | Благоустройство двора |
| 134 | 59 | п. Мехзавод, квартал 6, д.3 | Благоустройство двора |
| 135 | 60 | п. Управленческий, ул. Крайняя д.1 | Благоустройство двора |
| 136 | 61 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.4 | Благоустройство двора |
| 137 | 62 | п. Управленческий, ул. Сергея Лазо, д.2/15 | Благоустройство двора |
| 138 | 63 | п. Красная Глинка, квартал 4, д.19,20 | Благоустройство двора |
| 139 | 64 | п. Прибрежный, ул. Парусная, д.24 | Благоустройство двора |
| 140 | 65 | п. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 25 | Благоустройство двора |
| 141 | 66 | п. Красная Глинка, квартал 4, д. 18 | Благоустройство двора |

Заместитель главы

Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара 		                               В.И. Костин